# Trujillo 360

Aplicación de metodologías de innovación

Tarea grupal de la semana 6   Sesiones 11 y 12

# Propósito

Aplicamos Design Thinking, Lean Startup y Lean Change Management a Trujillo 360 para validar primero el registro ciudadano y planificar su adopción. Proponemos una prueba del prototipo local antes de ampliar la solución con conexión a operadores e inteligencia artificial. Las pruebas, metas y pilotos descritos son propuestas pendientes de ejecución.

Importante: Desarrollen la actividad utilizando el proyecto grupal que vienen trabajando. No deben crear un proyecto nuevo.

# 1. Situación actual del proyecto

| Elemento | Desarrollo del equipo |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Trujillo 360, aplicación de seguridad ciudadana orientada a la ciudad de Trujillo. |
| Problema que buscamos resolver | Buscamos facilitar el registro de incidentes con una ubicación y una descripción claras. Suponemos que la información dispersa o incompleta dificulta comunicar lo ocurrido; esta necesidad debe contrastarse con usuarios. |
| Usuarios o beneficiarios principales | Vecinos adultos de Trujillo que usan un teléfono inteligente. Como usuarios futuros consideramos a operadores autorizados de seguridad ciudadana, previa coordinación institucional. |
| Solución propuesta | Aplicación Flutter con reportes, ubicación GPS y mapa configurable. Actualmente guarda reportes locales; Firebase y WebSocket tienen adaptadores iniciales. La bandeja de IA está preparada, pero no hay cámaras ni inferencia conectadas. |
| Principal beneficio que buscamos generar | Facilitar reportes comprensibles y ubicables. En una etapa posterior, apoyar su revisión por operadores. Aún no hemos demostrado una reducción de delitos ni de tiempos de respuesta. |

# 2. Design Thinking: comprendemos al usuario y el problema

Analicen el problema desde la perspectiva de las personas que lo experimentan.

| Pregunta | Desarrollo del equipo |
| --- | --- |
| ¿Quién experimenta principalmente el problema? | Vecinos que necesitan comunicar un incidente observado o advertir una situación de riesgo en su entorno. |
| ¿Qué necesidad o dificultad concreta presenta? | Describir qué ocurrió y dónde, sin completar un proceso confuso ni creer que un reporte local equivale a solicitar atención de emergencia. |
| ¿Cómo realiza actualmente esta actividad o proceso? | Como supuesto inicial, pueden recurrir a llamadas, mensajes o grupos vecinales. Investigaremos qué canales usan realmente y cómo describen la ubicación; no contamos todavía con entrevistas. |
| ¿Qué dificultades encuentra? | Posibles dificultades: referencias ambiguas, datos incompletos, duplicados y dudas sobre quién recibe el aviso. También pueden existir barreras de conectividad y permisos de GPS. |
| ¿Qué podríamos preguntarle u observar para comprender mejor su necesidad? | Preguntar por su última experiencia comunicando un incidente, qué datos compartió y qué respuesta esperaba. Observar cómo registra un caso ficticio y qué hace cuando el GPS no está disponible, sin solicitar experiencias sensibles. |

Definición del problema

Nuestro usuario necesita comunicar un incidente con una ubicación y una descripción claras porque la información incompleta puede dificultar su comprensión y posterior revisión.

# 3. Design Thinking: revisamos nuestra solución

| Pregunta | Desarrollo del equipo |
| --- | --- |
| ¿Qué alternativas de solución podrían resolver el problema? | Formulario web sencillo, registro asistido por un representante vecinal o aplicación móvil con mapa. Compararemos facilidad de uso, claridad de ubicación y esfuerzo requerido. |
| ¿Cuál estamos desarrollando en nuestro proyecto? | Trujillo 360 en Flutter: formulario por categoría, lugar de referencia, descripción, coordenadas y consulta de reportes locales. El mapa requiere una clave configurada; las notificaciones y la sincronización siguen pendientes de integración. |
| ¿Por qué consideramos que puede generar valor? | La estructura del reporte puede reducir omisiones y permitir revisar la ubicación antes de guardarlo. Es una propuesta de valor por comprobar, no un beneficio ya medido. |
| ¿Qué parte de la solución podríamos representar mediante un prototipo sencillo? | El recorrido Reportar, elegir categoría, indicar lugar y ubicación, guardar y consultar el detalle. Usaremos la aplicación existente con datos ficticios y coordenadas manuales como alternativa al GPS. |
| ¿Con qué usuarios podríamos probarlo? | Diez vecinos adultos con distintos niveles de experiencia digital y de al menos dos zonas de Trujillo. Dos potenciales operadores revisarán por separado la claridad de los reportes, si aceptan participar. |

El prototipo puede ser un boceto, Figma, interfaz, página web sencilla, formulario, chatbot básico, simulación, funcionalidad demostrativa u otra alternativa apropiada para el proyecto.

# 4. Lean Startup: formulamos nuestras hipótesis

Una hipótesis representa algo que el equipo considera que puede ser cierto, pero que todavía necesita ser comprobado.

| Hipótesis | Formulación del equipo |
| --- | --- |
| Hipótesis de problema: ¿Qué creemos que está afectando realmente a los usuarios? | Creemos que los vecinos tienen dificultades para comunicar incidentes con datos de ubicación suficientemente claros mediante sus canales habituales. |
| Hipótesis de cliente: ¿Quiénes creemos que presentan principalmente este problema? | Creemos que vecinos adultos que se desplazan habitualmente por Trujillo y usan teléfonos inteligentes presentan esta necesidad y pueden probar un registro digital. |
| Hipótesis de valor: ¿Por qué creemos que nuestra solución será valiosa para ellos? | Creemos que al menos 8 de 10 participantes podrán guardar y localizar un reporte ficticio completo en Trujillo 360, sin ayuda y en un máximo de 3 minutos, entendiendo que no se envía a emergencias. |

Hipótesis prioritaria

¿Cuál de las hipótesis anteriores es la más importante que debemos comprobar antes de continuar desarrollando el proyecto?

Priorizamos la hipótesis de valor: al menos 8 de 10 vecinos completarán el registro y la consulta sin ayuda en un máximo de 3 minutos, comprendiendo el alcance local.

¿Por qué?

Porque una solución que no permite comunicar bien el incidente no justifica incorporar cámaras, IA o sincronización. Primero debemos comprobar la interacción básica y, en paralelo, explorar si el problema supuesto existe.

# 5. Lean Startup: diseñamos nuestro MVP

Propongan un Producto Mínimo Viable (MVP) que permita comprobar rápidamente la hipótesis prioritaria, sin necesidad de desarrollar todavía toda la solución final.

| Pregunta | Desarrollo del equipo |
| --- | --- |
| ¿Qué hipótesis queremos comprobar? | La hipótesis de valor: el flujo de registro puede ser utilizado de forma autónoma, rápida y con comprensión de su alcance local. |
| ¿Qué MVP desarrollaremos para comprobarla? | Un MVP de aprendizaje basado en el prototipo Flutter actual. Permitirá crear y consultar reportes locales; la sesión será supervisada únicamente para observar y medir. |
| ¿Qué funcionalidad o característica SÍ debe incluir? | Categoría, referencia, descripción opcional, ubicación por coordenadas o GPS, validación de campos, guardado y consulta. Debe indicar que el reporte es local y no activa atención de emergencias. |
| ¿Qué funcionalidades NO necesitamos todavía? | Detección de agresiones en video, cámaras en vivo, cuentas, envío real a operadores, notificaciones push, sincronización WebSocket y despliegue masivo. No son necesarias para probar este primer flujo. |
| ¿Con qué usuarios lo probaríamos? | Diez adultos voluntarios de al menos dos zonas, procurando cinco con menor familiaridad digital. No seleccionaremos solo estudiantes de tecnología o miembros del equipo. |
| ¿Cómo realizaríamos la prueba? | Sesiones individuales de 15 a 20 minutos. Tras explicar el alcance, cada persona registrará un caso ficticio y encontrará su detalle sin instrucciones sobre los botones. Cronometraremos, anotaremos errores y preguntaremos qué cree que ocurre al guardar. |

# 6. Aplicamos el ciclo Construir – Medir – Aprender

| Etapa | Aplicación en nuestro proyecto |
| --- | --- |
| CONSTRUIR: ¿Qué desarrollaremos o prepararemos para realizar la prueba? | Preparar la versión local, un caso ficticio común, coordenadas de prueba, una ficha de observación y una escala de utilidad de 1 a 5. Verificar previamente el flujo en los dispositivos elegidos. |
| MEDIR: ¿Qué datos o resultados recogeremos? | Registrar tareas completadas, tiempo desde Reportar hasta consultar el detalle, ayuda solicitada, errores de ubicación, comprensión del modo local y utilidad percibida. Usar códigos P01 a P10, sin nombres en los resultados. |
| APRENDER: ¿Qué queremos descubrir a partir de los resultados? | Determinar si el flujo permite reportar sin asistencia, qué campos generan confusión y si el usuario entiende sus límites. La prueba no permite concluir que disminuyan los delitos ni que los operadores respondan más rápido. |

HIPÓTESIS  →  MVP  →  USUARIOS  →  PRUEBA  →  MEDICIÓN  →  APRENDIZAJE

# 7. Definimos cómo validaremos el MVP

Establezcan previamente qué evidencia utilizarán para determinar si los resultados son favorables o si necesitan realizar cambios.

| Elemento | Desarrollo del equipo |
| --- | --- |
| ¿Qué queremos medir? | Usabilidad del registro, calidad de la ubicación, comprensión del alcance y utilidad percibida del MVP. |
| ¿Qué indicador utilizaremos? | Éxito autónomo: participantes que completan registro y consulta sin ayuda y en ≤3 minutos, sobre 10. Además: ubicación correcta sobre 10, comprensión del modo local sobre 10 y valoraciones de utilidad ≥4 sobre 10. |
| ¿Cómo recogeremos la información? | Ficha por participante con hora de inicio y fin, tareas, errores y ayudas. Comparar categoría, referencia y coordenadas con el caso entregado. Al terminar, preguntar quién recibe el reporte y solicitar utilidad de 1 a 5 con una razón. |
| ¿Con cuántos o qué tipo de usuarios realizaremos la prueba? | Diez vecinos adultos; muestra exploratoria, no representativa de toda la ciudad. Dos potenciales operadores pueden aportar comentarios cualitativos sobre legibilidad, sin mezclarlos con los indicadores de los vecinos. |
| ¿Qué resultado consideraríamos favorable? | Al menos 8 de 10 completan sin ayuda en ≤3 minutos; al menos 9 de 10 registran correctamente la ubicación; 10 de 10 entienden que no se avisa a emergencias; al menos 8 de 10 valoran la utilidad con 4 o 5. Se requieren todos los criterios. |
| ¿Qué resultado indicaría que debemos realizar cambios? | Si falla algún criterio, revisaremos el flujo y repetiremos la prueba. Una confusión sobre atención de emergencias exige corregir los mensajes antes de otro piloto. Resultados bajos no implican automáticamente abandonar el problema. |

Pueden utilizar indicadores como cantidad de usuarios, tareas completadas, tiempo empleado, reducción de errores, solicitudes realizadas, frecuencia de uso, satisfacción u otros relacionados directamente con el proyecto.

# 8. Decidimos: perseverar o pivotar

Analicen qué decisiones tomarían de acuerdo con los posibles resultados.

| Situación | ¿Qué haríamos? |
| --- | --- |
| La hipótesis se confirma y los resultados son favorables. | Perseverar en el flujo validado, corregir detalles y probar la siguiente hipótesis: que operadores autorizados pueden recibir y revisar reportes útiles. La conexión real requerirá backend y acuerdos de operación. |
| Descubrimos que el problema no era exactamente el que pensábamos. | Volver a entrevistar y redefinir el problema. Si la necesidad principal fuera conocer canales oficiales y no registrar incidentes, evaluar orientar la propuesta hacia esa necesidad. |
| El problema existe, pero nuestra solución no genera el resultado esperado. | Identificar si falla la interacción o la propuesta de valor. Simplificar campos o probar un registro asistido; repetir la medición antes de ampliar funciones. |
| Descubrimos que otro grupo de usuarios tiene mayor necesidad de nuestra solución. | Evaluar un piloto específico con ese grupo. Por ejemplo, si los operadores necesitan más la clasificación de avisos, estudiar un panel de revisión sin asumir que sustituye la necesidad ciudadana. |

| Decisión | ¿Cuándo la tomaríamos? |
| --- | --- |
| PERSEVERAR: continuar y mejorar la propuesta actual. | Cuando se cumplan todos los criterios de la sección 7 y las observaciones respalden la utilidad. Mejoraremos el recorrido y validaremos por separado la recepción institucional. |
| PIVOTAR: realizar un cambio importante a partir de lo aprendido. | Cuando pruebas reiteradas, después de corregir problemas de uso, indiquen que el valor esperado no existe o que otro problema o segmento es prioritario. Un cambio de botones sería una mejora; cambiar el usuario o la solución principal sería un pivote. |

# 9. Lean Change Management: facilitamos la adopción

Supongan que la validación fue favorable y que la solución será implementada en una situación real.

| Pregunta | Desarrollo del equipo |
| --- | --- |
| ¿Quiénes tendrían que utilizar o adoptar nuestra solución? | Vecinos del piloto, un representante vecinal y operadores autorizados de la entidad que acepte participar. La adopción institucional depende de acuerdos aún no establecidos. |
| ¿Qué resistencia al cambio podría aparecer? | Preferencia por los canales habituales, desconfianza sobre el uso de ubicación, temor a reportes falsos y percepción de trabajo adicional para los operadores. |
| ¿Por qué podrían resistirse? | Puede no estar claro quién recibe los datos, qué respuesta se ofrece o qué ventaja existe frente al canal conocido. Los operadores pueden temer duplicar tareas sin recursos adicionales. |
| ¿Con qué grupo pequeño realizaríamos una implementación piloto? | Proponemos 10 a 15 vecinos de una zona y dos operadores durante dos semanas. Se realizará solo después de validar el MVP y disponer de recepción autenticada y un proceso de atención acordado. |
| ¿Cómo involucraríamos a estas personas durante el cambio? | Aplicaremos ciclos de observar, proponer opciones y experimentar. Acordaremos el flujo con vecinos y operadores, haremos una demostración de 20 minutos y probaremos un cambio pequeño cada semana, con responsable y criterio de evaluación. |
| ¿Qué retroalimentación recogeríamos? | Dudas de registro y privacidad, abandonos, errores, reportes que requieren aclaración y carga de revisión. Recogeremos comentarios breves al final de cada semana y evaluaremos si la formación resolvió las dificultades. |
| ¿Qué ajustaríamos antes de implementar la solución a mayor escala? | Ajustaremos campos, mensajes, permisos y distribución de tareas. Para ampliar, proponemos ≥80 % de participantes que completen el flujo, ninguna confusión sobre emergencias y ≥80 % de reportes revisados dentro del plazo acordado. Si no se cumple, adaptaremos y repetiremos el piloto. |

# 10. Integramos las metodologías

| Metodología | ¿Cómo la aplicamos al proyecto? | ¿Qué aprendizaje nos proporciona? |
| --- | --- | --- |
| Design Thinking | Comprender experiencias mediante entrevistas y observación; definir la necesidad y probar el recorrido de registro. | Qué necesita el vecino, cómo comunica un incidente y qué partes del flujo le generan dificultades. |
| Lean Startup | Priorizar una hipótesis de valor, probar el MVP local y comparar resultados con criterios definidos antes de la sesión. | Si el registro ofrece utilidad y puede completarse sin ayuda; evidencia para perseverar, mejorar o pivotar. |
| Lean Change Management | Identificar resistencias, involucrar vecinos y operadores y experimentar con formación y ajustes en un piloto pequeño. | Qué condiciones de confianza, capacitación y organización favorecen el uso sostenido. |

Conclusión del equipo

Antes de continuar desarrollando nuestro proyecto necesitamos comprobar que:

Los vecinos pueden registrar y consultar información de un incidente de manera autónoma, con ubicación correcta y sin confundir la aplicación con un canal de emergencias.

Para comprobarlo utilizaremos:

El prototipo Flutter local, un caso ficticio y una prueba con 10 participantes. Mediremos éxito, tiempo, ubicación, comprensión y utilidad conforme a los umbrales definidos.

Si los resultados son favorables, para facilitar la adopción de nuestra solución realizaremos:

Un piloto gradual con vecinos y operadores, una demostración breve y ciclos semanales de retroalimentación. La publicación de reportes y la IA se validarán como etapas independientes.

# Entregable

El equipo deberá presentar un documento con las 10 secciones desarrolladas, incluyendo: análisis del usuario y problema, hipótesis, propuesta de MVP, ciclo Construir–Medir–Aprender, indicadores de validación, decisión de perseverar o pivotar y propuesta para facilitar la adopción de la solución.

# Sustentación

Guion propuesto para una exposición de 4 minutos. Presentaremos el problema y el estado local del prototipo durante 40 segundos; la hipótesis prioritaria durante 40 segundos; el MVP y la prueba durante 60 segundos; los indicadores y decisiones durante 50 segundos; y el piloto de adopción durante 50 segundos.

Mensaje central: antes de conectar IA y cámaras, comprobaremos que los vecinos pueden registrar incidentes útiles y entienden qué hace la aplicación. Probaremos el flujo con 10 personas y criterios definidos; si funciona, avanzaremos hacia un piloto de recepción por operadores y acompañaremos su adopción.